🗓️ Información General

- Fecha y Hora: [26/05/2026] — [11:30]

- Sprint / Quincena: Sprint [1°] — Semana [6-7] del Trimestre

- Facilitador (Scrum Master/Líder): [Óscar Avellaneda]

- Tomador de Notas: [Felipe Maradey]

👥 Asistentes

- [Felipe Maradey] — [coordinador]

- [Óscar Avellaneda] — [Documentador]

- [Sebastián Aguilar] — [Programador]

- [Ángel Sánchez] — [Investigador]

🎯 Objetivos de la Sesión

- Revisar el valor entregado en las últimas dos semanas frente a los objetivos del trimestre (OKRs).

- Identificar cuellos de botella y bloqueos.

- Definir el plan de acción inmediato para el siguiente ciclo.

🔍 Temas Tratados (Estructura Ágil)

1. Revisión de Valor Entregado (¿Qué se logró?)

Breve repaso de los hitos alcanzados en la quincena.

- Hito 1: [Consolidación del proyecto bajo un concepto aplicativo].

- Hito 2: [definición de requisitos funcionales, no funcionales, historias de usuario, alcance,  etc].

2. Estado de los OKRs del Trimestre

¿Cómo impacta el trabajo de estas dos semanas en la meta global?

- Objetivo 1: [definición del proyecto] ➡️ Progreso actual: [100%]

- Objetivo 2: [creación de diagramas MER y MR] ➡️ Progreso actual: [50%]

- Objetivo 3: [definición de requisitos funcionales, no funcionales, alcance, etc] ➡️ Progreso actual: [80%]

3. Bloqueos y Cuellos de Botella (Impedimentos)

Problemas que frenaron el avance y requieren resolución.

- [faltas en la entrega de requisitos funcionales y los diagramas MER].

- [Disponibilidad baja de computadores en el centro de formación SENA CGMLTI].

🤝 Acuerdos Concretos y Plan de Acción

⚠️ Regla Ágil: Todo acuerdo debe tener un solo dueño y una fecha límite realista dentro de las próximas dos semanas.

| ID | Acción Concreta (¿Qué?) | Responsable (¿Quién?) | Fecha Límite (¿Cuándo?) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Convenio con la tienda | Sebastian Aguilar | 09/06/2026 | ⏳ Pendiente |
| 02 | Base de datos propia (Backend) | Ángel Sánchez | 09/06/2026 | ⏳ Pendiente |
| 03 | Desarrollo de la App | Ángel Sánchez Sebastián Aguilar Oscar Avellaneda Felipe Madarey | 09/06/2026 | ⏳ Pendiente |

⏱️ Próxima Reunión

- Fecha: [DD/MM/AAAA] (Exactamente en dos semanas)

- Enfoque: Cierre de Sprint [N°] y Planificación del Sprint [N°+1].